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第一章竞价公告

一、项目基本情况
项目名称：桐城经开区双创园A、C区绿化养护工程
项目编号：JKQJT-2026023
项目批准文号：根据桐开建投委办秘2026年第14次纪要，桐城经开区双创园A、C区绿化养护工程由桐城市天正园林绿化工程有限公司负责养护，现桐城市天正园林绿化工程有限公司依据国家有关法律法规等规定，采用公开竞价方式进行公开竞价，择优选定劳务分包单位。
招标单位：桐城市天正园林绿化工程有限公司
[bookmark: _GoBack]组织机构：桐城经开区建投集团招投标办公室
资金落实情况：企业自筹资金
项目概况：经开区双创园A、C区34235m2。
项目控制价：87298.00元/年。
服务期限：三年（1+1+1）。每年一签，每年合同期满经季考核均为良好可续签一年。
养护标准：二级养护。
二、投标单位的资格要求
资质要求：提供有关劳务资质、安全生产许可证
财务要求：投标企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财务被接管、冻结和破产状态
业绩要求：有类似劳务养护经验   
信誉要求：企业没有因骗取中标、严重违约或违规使用农民工、拖欠农民工工资以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的
主要人员要求：中标的劳务单位必须匹配相应的养护人员
其他要求：无
本项目是否接受联合体：接受   不接受
组成联合体的，应满足下列要求：【无】
三、获取竞价文件
获取时间： 2026 年  7 月  28 日至 2026年  8 月 4  日(文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30截止时间2026年8月4日15时止(北京时间，法定节假日除外)
获取地点：桐城经开区建投集团五楼招投标办公室
文件售价：【无】
资格审查方式：资格先审。投标单位于2026年 8  月  3 日下午17时前提交资格审查文件，逾期提交拒收。招标单位和招标办对所有资格文件进行资格审查，只有通过招标单位和招标办资格审查后的投标人方可交纳投标保证金进行项目投标报价。开标现场对投标单位的资格进行复查，不符合要求的，退回投标文件。资格审查文件提交地点：桐城经开区建设投资集团有限公司五楼招投标办公室。联系人：胡先生13865108771
四、竞价投标保证金及退还：人民币壹仟捌佰元整（￥：1800.00元），投标人在报价截止时间前须将保证金从投标人基本账户缴至桐城市天正园林绿化工程有限公司账户，不得从其他账户转入（转帐时须备注项目名称）。保证金须在报价截止时间前到达指定账户，否则不接收投标文件。未中标的投标保证金一星期内退还（不计息）。
收款单位名称：桐城市天正园林绿化工程有限公司
开户银行:安徽桐城农商行和平支行
收款账号：20000381300910300000018
五、竟价响应文件提交
截止时间：2026 年 8  月 4  日 15 时  00 分(北京时间)(从竞价文件开始发出之日起至投标单位提交竟价响应文件截止之日止不得少于5个工作日)
提交文件地点：桐城经开区建投集团五楼招投标办公室
六、竟价响应文件开启
时间：2026年   8月 4  日15时00分(北京时间)
地点：桐城经开区建投集团五楼招投标办公室
七、评标方法：合理低价法
本次招标采用两轮报价竞价方式进行，第二轮有效报价为低于第一轮最低报价，超过第一轮最低报价的均为无效报价。第二轮报价结束，报价最低为中标候选人。(注意：两轮报价单上必须盖上投标单位的公章,否则作为无效标处理)。
八、招标失败
符合投标条件的报价单位不足三家，桐城经开区建设投资集团有限公司招投标领导小组办公室则重新组织招标。
九、公告媒介及期限
本次竞争价公告在桐城经开区建投集团公司网站上发布，期限为自公告发布之日起5个工作日（http://www.tcjjj.cn/）。
十、联系方式
招标单位信息：
名称：桐城市天正园林绿化工程有限公司
地址：桐城经开区建投集团公司大楼四楼
联系人：王俊    联系方式：13865563779
代理机构信息：
名称：桐城经开区建投集团招投标办公室
地址：桐城经开区建投集团公司大楼五楼
联系人：胡先生
联系方式：13865108771







第二章 投标单位须知

一、投标单位须知前附表
	条款号
	条款名称
	内容、说明及要求

	1.1
	现场踏勘
	自行踏勘
集中组织
时间： 2026 年 8 月  3 日 15 时 00 分
地点：桐城经开区
现场踏勘联系人：王先生联系电话:13865563779    备注：如供应商未参加招标单位统一组织的现场踏勘，视同放弃现场踏勘，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

	1.2
	养护级别
	二级养护

	1.3
	服务期限
	三年（1+1+1）。每年一签，每年合同期满经季考核均为良好可续签一年。

	2.1
	标段划分
	不分包
分为  1个标段
投标单位参加多个标段竞价的成交数规定：

	3.1
	竞价保证金
	人民币壹仟捌佰元整（￥：1800.00元）竞价保证金与履约保证金统一账户。

	4.1
	询价截止时间
	2026年   8  月  4  日 15 时 00 分

	4.2
	竞价有效期
	自竞价截止日后90日历天

	4.3
	竞价现场提交其他材料要求
	详见竞价公告

	4.4
	竞价文件提交截止时间
	详见竞价公告

	4.5
	竞价时间
	详见竞价公告

	4.6
	竞价地点
	详见竞价公告

	5.1
	评审方法
	最低评标价法

	5.2
	确定中标候选人或中标单位
	评审委员会确定中标单位：1家
招标单位委托评审委员会确定
招标单位报集团党委会确定

	6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
口不要求 要求
(1)履约保证金的金额:成交合同金额的2%;
(2)履约保证金的形式:银行转账；
(3)提交时限:成交人在合同签订前应按竞价文件要求提交履约担保；
(4)收取单位:桐城市天正园林绿化工程有限公司
(5)单位账号:20000381300910300000018
开户银行：安徽桐城农商行和平支行
(6)退还时间:由甲方签订合同中约定，验收合格后7个工作日不计息退还。

	7.1
	异议递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：书面形式
接收部门：集团招标办公室
联系电话：13865108771
通讯地址:：公司大楼五楼

	7.2
	投诉递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：书面形式
接收部门：集团招标领导小组
联系电话：13956533076
通讯地址： 公司大楼八楼

	8.1
	其他内容
	/

	9.1
	质量标准要求
	质量标准：合格

	10.1
	现场条件
	具备开工条件

	11.1
	招标单位提供的资料
	竞价文件
工程量清单
最高投标限价(控制价)

	12.1
	特别提醒
	养护期内，若有新增绿化面积，按养护移交日成交单价计算


注：如投标单位须知前附表与本部分对同一内容的规定不一致，以投标单位须知前附表的规定为准。

第三章  招标单位需求

一、人员到岗及履约要求：
1、投标单位一旦成交，养护现场负责人及养护机械等在整个养护期内必须在位，否则招标单位有权终止合同，由此造成的损失，成交投标单位自行承担并赔偿可能给招标单位造成的损失
2、成交投标单位不得擅自更换项目部主要管理人员。确需更换时，须报招标单位同意。
3、成交投标单位未能按照承诺到岗尽职的，招标单位将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知，如仍未及时整改 ，招标单位有权责令其停工整改、直至终止合同。
二、养护要求：详见附件《园林绿化养护管理考核、评分标准及处罚细则》
三、重要说明：
1、劳务分包在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
2、关于项目管理人员在施工现场的时间要求:驻场时间每月不少于 22天，每天在岗工作时间不得少于8小时，项目管理人员离开现场的必须事先书面请假。
四、合同价格：
合同价格形式：总价合同。总价包含的风险范围：
1、报价人已经仔细勘察现场，了解现场各项养护条件。
2、根据养护特点和现场因素发生的所有措施性费用、为实施和完成工程所需的劳务费、养护机械费、临舍、安全设施费、管理费用、税金、保险费、等所有费用均包含在合同总价内。
五、付款方式:
1、付款条件：按年度计算养护经费。
（1）按季度考核结果，每年度结束一并结算支付当年已完成服务内容。服务期结束以考核结果结算。
（2）如季度考核不合格应以季度考核结果扣当季度养管费用（部分或全部）且连续两个季度考核不合格的招标单位有权终止合同。
2、考核管理：
招标单位成立考核领导小组，下设日常巡查组。


第四章 竞价响应文件

一、报价表格式
项目名称：
项目编号：
	单位名称
	

	报价范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	人民币小写：        元
人民币大写：        元

	养护标准
	二级养护

	养护工期
	365日历天

	是否响应付款方式
	是    否

	备注说明
	以一年养护服务期进行报价



          投标单位签章：
          日        期：
注：
1.本表内容包括了竞价文件要求提供的全部内容的所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
3.报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、 资格证明资料

(投标单位可自行制作格式)
投标单位应根据竞价公告中的“投标单位资格要求”提供相关证明材料，包括但不限于资质证明材料、财务证明材料、业绩证明材料、信誉证明材料等。证明材料一般使用复印件或影印件。







三、竞价响应函

致：某采购单位
某代理机构
根据贵方的竞价公告，我方兹宣布同意如下：
1、经踏勘项目现场和研究上述竞价文件的竞价须知，我方接受上述文件要求，最高投标限价(控制价)无异议。
2.我方已详细审核并确认全部竞价文件及有关附件，充分理解竞价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的竞价报价不低于企业个别成本。
3.一旦我方成交，我方保证按竞价文件约定的养护标准完成养护工作。
4.一旦我方成交，我方保证竞价文件中承诺的项目管理及养护机械设备到位。
5.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按竞价文件规定的方式、金额向招标单位提交履约担保。
6.我方同意所提交的竞价响应文件在竞价文件规定的有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞价响应文件以及竞价文件、竞价文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8.我方承诺：
（1）我单位竞价并成交后在项目所在地交纳相关税费。
（2）我方已对招标单位提供的最高投标限价(控制价)进行认真复核 ，确认无误，成交后不再另行调整。
（3）我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，报价中已包含竞价文件公布的一切费用，一旦我方成交，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。
（4）我方无条件响应竞价文件公告中所有内容。
9.其他补充说明：补充说明事项(如有)。



               投标单位签章：
                日        期：












四、授权书

本授权书声明：（投标单位名称）授权(投标单位授权代表姓名、职务)代表我方参加（项目名称）竟价活动，全权代表我方处理竟价过程的一切事宜，包括但不限于：提交竟价响应文件、参与竟价、签约等。投标单位授权代表在竟价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标单位授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：
授权代表联系方式:(请填写手机号码)

  投标单位签章：
        年  月  日



注：
    1.本项目只允许有唯一的投标单位授权代表，提供身份证明扫描件；
    2.法定代表人参加竟价的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。



五、竞价保证金缴纳凭证






















六、法定代表人身份证明书

单位名称:
单位性质:
地 址：
成立时间：
经营期限：
姓名：  性别：  年龄：  职务：   系我单位法定代表人。(投标单位单位名称)
特此证明。



                        投标单位签章:
                               日期:








七、其他材料(如有)
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